## 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Santa Tereza do Oeste, em 04 de maio de 2026.

A Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Santa Tereza do Oeste - PR, emite este boletim referente a seguinte obra:

ID: 1/2026

Concorrência nº. 001/2026 Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, consistentes em pintura interna e externa, substituição e/ou adequação de revestimentos, troca de forros, substituição de itens elétricos, bem como demais serviços correlatos de manutenção e adequação predial, no Ginásio de Esportes Elvira Menin.

Contrato nº. 044/2026

Valor do contrato principal: R$ 308.800,00 (trezentos e oito mil, oitocentos reais).

Valor da medição: R$122.632,06 (cento e vinte dois mil, seiscentos e trinta e dois reais, seis centavos).

Porcentagem medida contrato principal: 39,71%.

________________________________________________________________

Valor da medição total: R$293.151,66 (duzentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e um reais, sessenta e seis centavos.)

Porcentagem medida total contrato principal: 94,93%

________________________________

Elizeu R. M. Matte
Secretaria de Planejamento
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra